ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Профилирана подготовка · 12. клас · Модул 4

Решаване на проблеми с ИКТ

Пълна учебна документация

Всички теми от учебника

16 урока · 2 раздела · 2 теста

Раздел 1 · Управление на проекти

Раздел 2 · Управление на компютърни системи и приложен софтуер

Съдържание

РАЗДЕЛ 1 · Управление на проекти

1. Дефиниране и основни етапи в един софтуерен проект	4

2. Последователни (линейни) модели	5

3. Циклични модели	6

4. Етапи на водопаден модел	7

5. Анализ на риска	8

6. Екипна и групова работа	9

7. Решаване на проблеми	10

8. Софтуерни средства, подпомагащи управлението на проекти (упражнение)	11

9. Приключване на проект	12

10. Работа по проект	13

ТЕСТ	14

РАЗДЕЛ 2 · Управление на компютърни системи и приложен софтуер

11. Подбор на компютърни конфигурации	15

12. Приложни програми	16

13. Управление на компютърни системи	17

14. Сигурност. Архивиране на данни	18

15. Интелектуална собственост и правни аспекти	19

16. Софтуерно пиратство	20

ТЕСТ	21

# РАЗДЕЛ 1 · Управление на проекти

ТЕМА 1

# Дефиниране и основни етапи в един софтуерен проект

1. Определения

Софтуер – съвкупност от програми, данни и документация, които позволяват на компютърната система да изпълнява определени задачи.

Софтуерен проект – временно начинание с определени цел, обхват, времева рамка и ресурси, чийто резултат е софтуерен продукт.

Продукт – крайният резултат, който се използва от потребителите и има собствен жизнен цикъл след завършването на проекта.

Проект – процесът по създаване на продукта – има начало и край, ограничен е по време, бюджет и ресурси.

2. Жизнен цикъл

Жизнен цикъл на проекта – включва обхвата, времевата рамка и ресурсите – от инициирането до приключването.

Жизнен цикъл на продукта – по-широко понятие – включва жизнения цикъл на проекта плюс допълнителни етапи (поддръжка, развитие, извеждане от употреба).

Методология за управление на проекти – съвкупност от методи, инструменти и принципи, чрез които проектът се планира и изпълнява.

3. Управление на проекта и роли

Управлението на проекта включва планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на дейностите.

| Роля | Отговорности |
| --- | --- |
| Мениджър на проекта | Лидерство, комуникация, вземане на решения, управление на конфликти |
| Изпълнител | Технически умения, работа в екип, документиране на работата |

4. Диаграма на Гант

Диаграмата на Гант визуализира проекта по времева линия – всяка задача е хоризонтална лента с начало, край и продължителност. Тя показва последователността и застъпването на задачите.

ТЕМА 2

# Последователни (линейни) модели

1. Определения

Модел на водопада (Waterfall model) – най-широко използваният последователен модел – всеки етап започва едва след пълното приключване на предишния.

Каскаден модел – наименование, използвано като синоним на водопадния модел, заради „спускането“ от етап към етап.

2. Етапи на водопадния модел

- Инициране – създаване на концепцията, формиране на екипа, определяне на бюджета и на мениджъра.

- Планиране – детайлен план за изпълнение на целите, списък със задачи и оценка на рисковете.

- Изпълнение – всеки член на екипа работи по поставената му задача.

- Приключване – проверява се дали целите са постигнати; изготвя се финална документация.

3. Предимства и недостатъци

| Предимства | Недостатъци |
| --- | --- |
| Лесен за разбиране и управление | Всичко трябва да се планира в самото начало |
| Ясни етапи и отговорности | Промените по време на проекта са скъпи и бавни |
| Подходящ за проекти с ясни изисквания | Резултатът се вижда едва в края |

4. Роли и функционална схема

Ролите са мениджър на проекта и изпълнители. Функционалната схема се представя чрез UML Use Case диаграма (схема на употреба), която показва участниците (актьорите) и извършваните дейности.

ТЕМА 3

# Циклични модели

1. Определения

Итеративни (циклични) модели – процесно базирани модели, създадени да преодолеят недостатъците на последователните.

Процес – структуриран набор от дейности за постигане на определена цел.

Итерация – повторение на набор от дейности в процеса при всяка фаза на проекта.

2. Петте основни процеса по PMBOK

- Инициране

- Планиране

- Изпълнение

- Наблюдение и контрол

- Приключване

Пример: При строеж на къща водопадният модел е права линия от стъпки, а итеративният преминава през фази – груб строеж, покрив, довършителни работи, обзавеждане.

3. Гъвкави (Agile) методологии

Agile – набор от ценности и принципи за гъвкава разработка на софтуер.

Agile манифест – разработен през 2001 г.; съдържа 4 основни ценности и 12 принципа.

4. Scrum – най-популярният Agile framework

| Роля в Scrum | Отговорности |
| --- | --- |
| Product owner | Управлява backlog-а и определя приоритетите |
| Scrum master | Следи за процеса и премахва пречките пред екипа |
| Development team | Разработва продукта в рамките на спринтовете |

Спринт – кратък период на работа (1–4 седмици) с конкретни задачи от backlog-а.

Backlog – нареден по приоритет списък със задачи за изпълнение.

User stories – описание на функционалността от гледна точка на потребителя.

Daily scrum – кратка ежедневна среща на екипа.

5. Други гъвкави методологии

- Kanban – визуализация на работния процес чрез карти и колони.

- Extreme Programming (XP) – акцент върху техническите практики на разработката.

- Adaptive Project Framework (APF) – адаптивна методология, приспособяваща се към промените.

ТЕМА 4

# Етапи на водопаден модел

1. Определения

WBS (Work Breakdown Structure) – структура на разпределение на работата – йерархично разделяне на проекта на по-малки части.

Работен пакет – групиране и „гранулиране“ на по-малки задачи в управляема единица.

CPM (Critical Path Method) – метод за намиране на критичния път – най-дългата последователност от зависими задачи, определяща минималната продължителност на проекта.

Ресурс – средствата, необходими за изпълнението на задача – хора, инструменти, финанси.

2. Дейности по етапи

- Инициране – дефиниране на целите, описание на продукта, функционален списък.

- Планиране – детайлен план, изграждане на WBS, диаграма на Гант, разпределение на задачите.

- Изпълнение – всеки член работи по задачите си, а мениджърът наблюдава напредъка.

- Приключване – оценяване на резултатите и сравнение с планираните цели.

3. Диаграма на зависимостите

Диаграмата на зависимостите (Precedence Diagram) показва кои задачи трябва да приключат, преди да започнат други. Тя е основа за CPM и за построяване на диаграмата на Гант.

Задача (ProjectProject_sample.pdf): Отворете файла и разгледайте примерната WBS структура на проект за видеоигра. Проследете разделянето на работни пакети и задачи, определете зависимостите и открийте критичния път (CPM).

ТЕМА 5

# Анализ на риска

1. Определения

Риск – вероятността да настъпи събитие с негативни последствия за проекта.

Управление на риска – процес по идентифициране, анализ, планиране и наблюдение на рисковете.

2. Процес на управление на риска

- Идентификация – откриване на рисковете чрез въпросници, интервюта, brainstorming, SWOT анализ.

- Анализ – оценка на вероятността и последствието на всеки риск.

- Планиране – план за действие при настъпване на риска.

- Наблюдение – следене на рисковете по време на целия проект.

3. Параметри на риска

| Параметър | Скала |
| --- | --- |
| Вероятност | много малка, малка, средна, голяма, много голяма |
| Последствие | незначително, допустимо, критично, катастрофално |

4. Примерни рискове

- Промяна на екипа по време на проекта

- Промяна на изискванията на клиента

- Лоша комуникация в екипа

Задача (Project/rido_game.docx): За описания проект на видеоигра: идентифицирайте рисковете, оценете ги по вероятност и последствие, съставете таблица и изгответе план за действие за най-сериозните от тях.

ТЕМА 6

# Екипна и групова работа

1. Определения

Екип – хора с обща цел, взаимозависимост и споделена отговорност за резултата.

Група – хора, работещи на едно място или по сходни задачи, но без задължителна обща цел и взаимна отговорност.

Роля в екип – съвкупност от стил, поведение, качества и действия на член на екипа.

2. Роли в екип по М. Белбин

| Роля | Характеристика |
| --- | --- |
| Оформител | Динамичен, поставя предизвикателства, движи екипа напред |
| Изпълнител | Дисциплиниран, превръща идеите в практически действия |
| Довършител | Прецизен, следи за грешки и спазване на сроковете |
| Координатор | Изяснява целите, разпределя задачите, ръководи |
| Колективист | Поддържа добрия климат и сътрудничеството |
| Търсач на ресурси | Общителен, открива нови възможности и контакти |
| Новатор/мислител | Генерира оригинални идеи и решения |
| Оценител | Анализира обективно и преценява вариантите |
| Специалист | Притежава задълбочени знания в конкретна област |

3. Метод на асоциативното мислене (brainstorming)

Стъпки – избор на тема → генериране на идеи → оценка и класиране на идеите.

Правила – без критика, без оценяване по време на генерирането, без ограничения на идеите.

Задачи: 1. Направете онлайн тест за роля в екип (bgtest.eu или etest.hr) и сравнете резултата с ролите по Белбин. 2. Съставете екип от 3–4 души с различни, допълващи се роли.

ТЕМА 7

# Решаване на проблеми

Решаването на проблеми е неделима част от работата по проекти и следва пет стъпки:

- Стъпка 1: Дефиниране – описание на проблема – какво е видяно и какво е очаквано.

- Стъпка 2: Анализ – изследване на причините за възникването му.

- Стъпка 3: Генериране на решения – предлагане на различни решения чрез различни методи.

- Стъпка 4: Вземане на решение – избор на най-доброто решение.

- Стъпка 5: Планиране на действия – определя се кой, какво и кога ще направи.

Мозъчна атака (brainstorming)

Метод за генериране на идеи в група от 4–8 души. Особено ефективен при решаване на сложни проблеми.

Задача: Разделете се на три групи. Всяка избира проблем и го решава по петте стъпки чрез мозъчна атака, след което представя резултата.

ТЕМА 8

# Софтуерни средства, подпомагащи управлението на проекти (упражнение)

1. Определения

PMS (Project Management Software) – специализиран софтуер за управление на проекти.

Task Management Software – софтуер за управление на задачи.

Популярни PMS инструменти: OmniPlan, Primavera P6, Microsoft Project, Asana, CalligoPlan, Smartsheet. За учебни цели се използва ProjectLibre – безплатна алтернатива на Microsoft Project.

2. Работа с ProjectLibre

- Интерфейс – менюта File, Edit, View, Task, Project.

- Работни изгледи – WBS структура, диаграма на Гант, мрежова диаграма.

- Resource панел – управление на ресурсите – работни (хора) и материали.

- Resource Usage – показва разпределението на ресурсите по задачи.

- Отчети – генериране на отчети за състоянието на проекта.

3. Зависимости (връзки) между задачи

| Тип | Значение |
| --- | --- |
| FS (Finish to Start) | Б започва след като А приключи (най-често използвана) |
| SS (Start to Start) | Б започва заедно с началото на А |
| FF (Finish to Finish) | Б приключва заедно с приключването на А |
| SF (Start to Finish) | Б приключва, когато А започне |

Задача: Инсталирайте ProjectLibre. Създайте проект с WBS структура, задайте зависимости и продължителности, разгледайте диаграмата на Гант, добавете ресурси и генерирайте отчет.

ТЕМА 9

# Приключване на проект

1. Видове документация

- Документи за процеса – планове, спецификации, отчети, бележки.

- Системна документация – описание на архитектурата, компонентите и функционалностите.

- Потребителска документация – ръководство, онлайн помощ, видео уроци за крайните потребители.

Изисквания към потребителската документация: пълнота, структурираност, яснота и достъпност.

2. Сигурност на данните

- Принципи – поверителност, цялостност, наличност.

- Удостоверяване (authentication) – пароли, сертификати.

- Контрол на достъпа (limit access) – роли, групи и разрешения.

- Криптиране (encrypt data) – криптиране на комуникационните канали.

- Резервни копия (backup) – редовно създаване на резервни копия.

- Разгръщане (deployment) – разгръщане на решенията, включително автоматично.

3. Правни аспекти

Авторски права, конфиденциалност, GDPR (защита на личните данни) и персонализиране на данните.

ТЕМА 10

# Работа по проект

- Примерни теми – информационна система, интерактивно портфолио, онлайн дебати, електронно описание.

- Вариант I – всички работят по една тема – общ мениджър и изпълнители.

- Вариант II – всяка група избира собствена тема и разпределя ролите.

Работа по проекта: анализ на риска, изграждане на WBS в ProjectLibre и диаграма на Гант. Мениджърът изготвя план за целите, оценява рисковете и представя отчет.

Задача (бюджет): Мениджърът разполага с 5000 лв. Заплатите на изпълнителите са в интервала 700–1000 лв. Разпределете ресурсите и изгответе финален отчет за проекта.

ТЕСТ 1

# Управление на проекти

Обобщаващ тест върху Раздел 1: модели на жизнения цикъл, водопаден и циклични модели, Agile/Scrum, WBS, CPM, анализ на риска, екипни роли, решаване на проблеми, PMS инструменти и документация при приключване на проект.

# РАЗДЕЛ 2 · Управление на компютърни системи и приложен софтуер

ТЕМА 11

# Подбор на компютърни конфигурации

1. Основни хардуерни компоненти

- Дънна платка – свързва всички компоненти; формати: ATX, Mini-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX.

- Централен процесор (CPU) – тактова честота, брой ядра, разредност (32/64 bit). Производители: Intel Core (i3–i9), AMD Ryzen.

- RAM памет – скорост, обем и максимална честота; типове DDR4, DDR5.

- Диск – размер, тип, скорост на запис и четене.

2. HDD и SSD

| Характеристика | HDD | SSD |
| --- | --- | --- |
| Технология | Магнитни дискове | Електронна памет |
| Скорост | По-бавен | По-бърз |
| Цена | По-евтин | По-скъп |
| Обем | По-голям | По-малък |

3. Монитор

Параметри: тип матрица, размер, яркост, контраст, зрителен ъгъл, честота на опресняване.

| Матрица | Характеристика |
| --- | --- |
| TN | Най-стара; бърза, но слаба цветопредаваемост |
| IPS | Широк зрителен ъгъл, точни цветове; по-скъпа |
| VA | Добър контраст; компромис между TN и IPS |
| OLED | Самоизлъчващи пиксели, отличен контраст и цветове |

4. Периферия и избор

- Принтери – матричен, лазерен, мастиленоструен – сравняват се по скорост, качество и цена.

- Критерии за избор – цел на използване, бюджет, необходима производителност.

- Настолен срещу лаптоп – сравнение по производителност, мобилност, надграждане и цена.

ТЕМА 12

# Приложни програми

1. Основни понятия

Основна задача на компютърната система – обработка на информация.

Видове приложни програми – текстообработващи, графични, видео- и аудиоредактори, счетоводен софтуер и др.

Класификация – по предназначение, по разпространение, по платформа, по собственост и авторски права.

2. Видове софтуер според лиценза

| Вид | Описание |
| --- | --- |
| Лицензиран (платен) | Изисква закупуване на лиценз |
| Свободен (Free software) | Използва се, променя и разпространява без ограничения |
| Безплатен (Freeware) | Използва се безплатно, но без право на промяна |
| Shareware | Безплатен пробен период, след което се изисква лиценз |
| Adware | Безплатен, но показва реклами |
| SaaS | Онлайн услуга – достъп чрез браузър |
| Freemium | Безплатна основна версия; платени разширени функции |

Задача: Сравнете безплатните видео редактори Shotcut и VSDC Video Editor по функционалност (таблица), след което ги изтеглете и изпробвайте основните им функции.

ТЕМА 13

# Управление на компютърни системи

1. Инструменти за отстраняване на неизправности

- System Restore – възстановяване на предишно състояние на ОС.

- System Image Recovery – възстановяване от предварително създаден образ.

- Startup Repair – автоматично отстраняване на грешки при стартиране.

- Command Prompt – команден ред за ръчна диагностика.

- Go back to the previous version – връщане към по-стара версия на Windows.

2. Режими на безопасно стартиране

- Enable debugging / boot logging / low-resolution video

- Enable Safe Mode (и with Networking / with Command Prompt)

- Disable automatic restart after failure

- Disable early launch anti-malware protection

3. Хардуер и драйвери

- Драйвер – програма, осигуряваща работата на устройството с ОС; инсталира се автоматично или ръчно.

- Device Manager – управление на хардуерните устройства – проверка и актуализация на драйвери.

Задачи: 1. Стартирайте в Safe Mode и проверете нормалното функциониране. 2. Намерете видеокартата в Device Manager и проверете драйвера ѝ.

ТЕМА 14

# Сигурност. Архивиране на данни

1. Архивиране и възстановяване

- Системен регистър (Registry) – съдържа настройките на приложенията, драйверите и ОС.

- System Restore – автоматично създава точки за възстановяване.

- File History – автоматично архивиране на потребителските файлове.

- Shadow Copy – архивиране, докато системата работи.

Инструментите за архивиране са в: Настройки → Актуализиране и защита → Архивиране.

2. Потребителски акаунти

- По права – стандартен потребителски и администраторски акаунт.

- По тип – локален (offline) и онлайн (Microsoft) акаунт.

- UAC (User Account Control) – нива: Always notify; Notify only when apps make changes; Never notify.

3. Защитна стена (Windows Firewall)

Защитава системата срещу нерегламентиран достъп. Настройва се отделно за Private Network и Public Network.

Задачи: 1. Създайте точка за възстановяване и проверете, че е записана. 2. Проверете настройките на Windows Firewall за двата типа мрежа.

ТЕМА 15

# Интелектуална собственост и правни аспекти

1. Видове интелектуална собственост

Патент – публично словесно изображение на изобретение, регистрирано в Патентното ведомство.

Търговска марка – символ, дума, фраза, звук или цвят, асоцииращ се с продукт.

Търговска тайна – неразкрита информация, съхранявана в тайна.

Авторско право – право на собственост върху литература, изкуство, музика.

Лиценз – договор между собственика на авторското право и потребителя.

2. Creative Commons лицензи

| Лиценз | Значение |
| --- | --- |
| CC BY | Свободно използване с посочване на автора |
| CC BY-SA | Автор + споделяне при същите условия |
| CC BY-NC | Автор, само с нетърговска цел |
| CC BY-ND | Автор, без производни произведения |
| CC BY-NC-SA | Автор + нетърговска цел + същите условия |
| CC BY-NC-ND | Автор + нетърговска цел + без производни |

GNU GPL – лиценз за свободен софтуер.

Нарушения – плагиатство, пиратство, нарушения на търговска марка.

Задачи: 1. Филтрирайте резултати по Creative Commons и определете CC лиценза. 2. Намерете документален филм за плагиатството в YouTube и го обобщете.

ТЕМА 16

# Софтуерно пиратство

1. Определения

Софтуерно пиратство – незаконно копиране, разпространение или модифициране на софтуер.

Компрометирана система – система, чиято сигурност е нарушена от неоторизирано лице.

EULA (End User License Agreement) – лицензионно споразумение с крайния потребител.

2. Видове пиратство

- Директно копиране; пиратство чрез интернет

- Counterfeiting (фалшифициране)

- Softloading (инсталиране на повече компютри от разрешеното)

- Надвишаване на броя на закупените лицензи

3. Последствия и организации

Последствия – правни санкции, финансови загуби, риск за сигурността.

BSA (Business Software Alliance) – организация срещу пиратството, основана през 1988 г. от Microsoft; публикува статистики по региони.

4. Защита на данните и GDPR

Принципи – поверителност, цялостност, наличност.

GDPR – Общ регламент за защита на личните данни – европейски закон.

Права на физическите лица – информация, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, преносимост.

Задачи: 1. Проверете цена на лицензиран софтуер и оценете загубите от пиратство. 2. Намерете процентното разпределение на пиратството в Европа (данни на BSA).

ТЕСТ 2

# Управление на компютърни системи и приложен софтуер

Обобщаващ тест върху Раздел 2: компютърни конфигурации, приложни програми и лицензи, управление и възстановяване на Windows, сигурност и архивиране, интелектуална собственост, софтуерно пиратство и GDPR.